# 멀티 페르소나 투자 앱 PRD & Tasks 문서 세트 v0.1 - 정리본

Mr.K · 매기 · Rezo · CostA · Iris 기반 09:00 변동성 대응 MVP

문서 목적: 09:00 전후 변동성 후보를 빠르게 포착하고, 여러 페르소나 엔진의 판단을 모의투자로 검증하기 위한 실행형 PRD, 아키텍처, 개발 태스크, 검증 플레이북, Codex 작업 지시문을 하나의 문서로 정리한다.

주의: 이 문서는 투자 수익을 보장하거나 실전 자동매매를 권장하지 않는다. 모든 실거래 전환은 별도 검증과 책임 있는 리스크 관리 절차를 거쳐야 한다.

# 0. 문서 이해 요약

• 이 제품의 본질은 “자동 매수 봇”이 아니라 09:00 전후 후보 탐지, 페르소나별 판단, 리스크 거부권, 모의투자 기록, 피드백 분석을 연결하는 검증 시스템이다.

• 핵심 사용 시나리오는 08:50 후보 압축, 09:00 이후 실제 수급 확인, 09:03~09:10 의사결정, 09:10~09:30 모의투자, 09:40 성과 리포트 생성이다.

• Mr.K는 시장 모드, 매기는 자리와 구조, Rezo는 실시간 수급, CostA는 평균단가와 노출, Iris는 최종 리스크 거부권을 담당한다.

• 실전 주문은 MVP 범위가 아니며, 모의 신호 100개 이상과 운영 안정성 검증 후에만 별도 검토한다.

# 0.1 구현 범위와 비범위

## 범위

• 업비트 KRW 마켓 중심의 데이터 수집과 캔들 저장.

• 09:00 후보 스캐너와 핵심 지표 생성.

• 매기, Rezo, CostA, Iris, Mr.K의 입력·출력 계약 정의와 점수화.

• Final Score와 Iris veto를 반영한 의사결정.

• 실제 주문 없는 모의투자, 거래 로그, 성과 리포트.

• Streamlit 기반 MVP 대시보드.

## 비범위

• 기본 활성화된 실전 자동매매.

• 선물, 레버리지, 숏 자동매매.

• 모든 코인 전종목의 무제한 실시간 감시.

• 자기학습에 의한 무검증 로직 변경.

• 수익 보장형 리포트.

• 출금 권한이 포함된 API Key 사용.

# 0.2 시스템 경계

• Route/API 계층은 실행 요청과 응답만 담당한다.

• 수집, 특징 생성, 페르소나 판단, 의사결정, 모의투자, 리포트는 독립 서비스/도메인 계층에 둔다.

• 내부 HTTP self-call 구조를 만들지 않는다.

• 실전 주문 기능은 stub 또는 별도 모듈로 분리하고 기본 비활성화한다.

• 오류, 데이터 누락, Iris veto, 리스크 한도 초과가 발생하면 진입 판단을 중단한다.

# 0.3 초기 폴더 구조

multi-persona-investment-app/

app/

main.py

config.py

runner_0900.py

adapters/

upbit_client.py

bithumb_client.py

websocket_client.py

data/

collectors.py

storage.py

schemas.py

features/

body_zone.py

rvol.py

vwap.py

cvd.py

volatility.py

regime.py

personas/

base.py

mr_k.py

maggie.py

rezo.py

costa.py

iris.py

decision/

debate_engine.py

scoring.py

veto.py

simulation/

paper_trader.py

fill_model.py

portfolio.py

execution/

order_test.py

live_executor.py

risk_guard.py

feedback/

trade_journal.py

performance.py

weight_tuner.py

versioning.py

dashboard/

streamlit_app.py

tests/

test_features.py

test_personas.py

test_decision.py

test_paper_trader.py

config/

markets.yaml

persona_weights.yaml

risk.yaml

strategy_0900.yaml

data_store/

candles.sqlite

trades.sqlite

parquet/

reports/

# 0.4 DB Schema 초안

• candles: market, timeframe, candle_time, open, high, low, close, volume, trade_value, source, created_at.

• persona_scores: id, market, timestamp, persona, score, decision, confidence, reasons_json, warnings_json, veto, payload_json, version.

• signals: id, market, timestamp, final_score, decision, reasons_json, veto_persona, risk_flags_json, version.

• paper_trades: id, signal_id, market, entry_time, entry_price, stop_loss, take_profit, exit_time, exit_price, exit_reason, fee, slippage, pnl, pnl_rate, status.

• performance_reports: id, report_date, score_bucket_json, persona_summary_json, failure_tags_json, markdown_path, version.

• config_versions: id, config_name, version, checksum, created_at.

# 0.5 환경변수 목록

• APP_ENV: local, test, production 등 실행 환경.

• DATA_DIR: SQLite, parquet, reports 저장 경로.

• UPBIT_ACCESS_KEY: 실전 주문 전까지 선택값. MVP에서는 없어도 실행 가능해야 한다.

• UPBIT_SECRET_KEY: 실전 주문 전까지 선택값. 출금 권한은 요구하지 않는다.

• BITHUMB_ACCESS_KEY: 2차 구현 또는 보조 수집용 선택값.

• BITHUMB_SECRET_KEY: 2차 구현 또는 보조 수집용 선택값.

• TELEGRAM_BOT_TOKEN: 알림 기능 사용 시 선택값.

• TELEGRAM_CHAT_ID: 알림 기능 사용 시 선택값.

• LIVE_TRADING_ENABLED: 기본 false.

• PAPER_TRADING_ENABLED: 기본 true.

# 0.6 구현 순서(Epic)

1. 데이터 수집과 저장.

2. 09:00 후보 스캐너.

3. Feature Engine.

4. 페르소나 엔진.

5. 토론·의사결정 엔진.

6. 모의투자와 체결 모델.

7. 피드백 리포트와 버전 관리.

8. 대시보드.

9. 주문 테스트 API와 소액 실거래 검토.

# 0.7 주요 리스크 5개

• [검토 필요] 09:00 전후 변동성 패턴이 실제로 안정적인 우위로 이어지는지 충분한 표본으로 확인해야 한다.

• 거래소 API 제한, 지연, 누락 데이터가 의사결정을 왜곡할 수 있다.

• Final Score 가중치가 과최적화될 수 있으므로 버전별 성과 추적이 필요하다.

• CostA가 평균단가 개선처럼 보이지만 실제로는 노출 확대 리스크를 키울 수 있다.

• Iris veto를 우회하거나 약화하면 시스템의 안전장치가 무력화된다.

# 1. PRD

## 1.1 제품 한 줄 정의

09:00 전후 변동성 후보를 사전에 압축하고, 복수 페르소나 엔진의 점수와 토론을 통해 실전보다 먼저 모의투자로 검증하는 코인 단기매매 의사결정 앱.

## 1.2 문제 정의

코인 시장은 24시간 열려 있지만, 국내 거래자는 09:00 전후의 일봉 리셋, 거래대금 재인식, 단기 자금 집중 가능성을 중요하게 본다. [검토 필요] 이 시간대가 모든 시장 상황에서 일관된 우위를 제공한다는 주장은 별도 백테스트로 검증해야 한다.

따라서 MVP의 목적은 자동 매수가 아니라 다음 질문에 답하는 것이다.

• 어떤 종목이 09:00 전에 후보로 압축되는가?

• 실제 거래량, 체결 방향, VWAP, 스프레드가 진입을 뒷받침하는가?

• 진입가, 손절가, 목표가, 평균단가, 최대 노출이 합리적인가?

• 리스크 조건이면 점수와 무관하게 거부되는가?

• 모의투자 결과가 저장되고, 페르소나별 판단 품질을 비교할 수 있는가?

## 1.3 핵심 목표

• 1차 목표: 09:00 후보 탐지와 모의투자 판단 자동화.

• 2차 목표: 100개 이상 신호의 성공·실패 원인 데이터 확보.

• 3차 목표: 점수 기준과 페르소나 가중치의 초기 검증.

• 4차 목표: 조건 충족 시 소액 실거래 연결 가능성 평가.

## 1.4 09:00 초단타 사용자 흐름

1. 08:50 후보군 스캔을 시작한다.

2. 거래대금 상위 종목으로 후보를 압축한다.

3. 매기가 몸통 매물대, R/S Flip 후보, 전일 고점 근접도, 목표 공간을 평가한다.

4. 09:00 이후 Rezo가 RVOL, 거래량 가속도, 공격 매수, VWAP, 호가 스프레드를 확인한다.

5. CostA가 분할매수 가능성, 평균단가, 탈출가, 최대 노출을 계산한다.

6. Iris가 손익비, 손절, 일일 손실 한도, 스프레드, 중복주문 위험을 평가한다.

7. 토론 엔진이 Final Score와 최종 판단을 생성한다.

8. 앱 화면에 후보, 관찰, 제외 상태를 표시한다.

9. 모의투자 주문과 청산 결과를 기록한다.

10. 결과를 피드백 루프에 저장한다.

## 1.5 페르소나 역할

• Mr.K: 오늘 시장을 공격, 중립, 보수 중 어떤 운용 모드로 볼지 정한다.

• 매기: 09:00 전에 움직일 만한 자리와 맥점 가격대를 평가한다.

• Rezo: 실제 수급이 붙었는지 확인한다.

• CostA: 분할매수, 평균단가, 탈출가, 최대 노출을 계산한다.

• Iris: 거래를 해도 계좌가 망가지지 않는지 판단하고, 필요하면 최종 거부권을 행사한다.

## 1.6 MVP 기능 범위

Must Have:

• 업비트 KRW 마켓 데이터 수집.

• 1분봉, 5분봉, 15분봉, 1시간봉 저장.

• 09:00 후보 스캐너.

• 매기, Rezo, CostA, Iris 점수화.

• Final Score 계산.

• 모의투자 진입·청산 기록.

• 거래 결과 저장.

• 페르소나별 성과 리포트.

• Streamlit 기반 대시보드.

Should Have:

• Mr.K 수동 입력 모드.

• 토론 로그 생성.

• Telegram 또는 콘솔 알림.

• 주문 테스트 API 연동 준비.

• 설정 파일 기반 파라미터 관리.

Later:

• 실제 주문 API.

• 빗썸 동시 운용.

• 호가창 고도화.

• CVD 정밀화.

• 웹앱 React 전환.

• 자동 가중치 최적화.

## 1.7 성공 지표

• 09:00 후보가 매일 정상 생성된다.

• 모의 신호가 최소 100개 이상 누적된다.

• 중복 신호와 모의투자 오류가 0건이다.

• 1분봉 기준 데이터 누락률이 1% 이하이다.

• 페르소나 점수 저장률이 100%이다.

• Iris veto가 항상 최종 판단에 반영된다.

• [검토 필요] Final Score 80 이상 그룹이 60 이하 그룹보다 우수한 성과를 내는지 표본으로 검증한다.

## 1.8 실전 전 게이트

실전 주문은 아래 조건이 모두 충족될 때만 검토한다.

• 모의투자 신호 100개 이상.

• 최소 10거래일 이상 운영.

• 중복주문과 누락주문 0건.

• 손익비와 손절 규칙 100% 저장.

• Iris 거부권 오류 0건.

• Final Score 높은 그룹이 낮은 그룹보다 성과 우수.

• 실제 수수료와 슬리피지 가정 반영.

# 2. 아키텍처

## 2.1 전체 구조

데이터 수집 → 특징 생성 → 페르소나 분석 → 토론·의사결정 → 대시보드·모의투자 → 피드백 루프.

## 2.2 레이어별 책임

• 데이터 수집: 거래소 원시 데이터 수집. 산출물은 OHLCV, 체결, 호가, 시장 흐름이다.

• 특징 생성: 원시 데이터를 매물대, RVOL, VWAP, ATR, 레짐 같은 지표로 변환한다.

• 페르소나 분석: 각 전문 관점의 점수, 이유, 경고, veto를 산출한다.

• 토론·의사결정: 독립 분석 결과를 합산하고, 반박과 거부권을 반영한다.

• 실행: 대시보드 표시, 모의투자, 주문 테스트 후보를 관리한다.

• 피드백: 성과 저장, 실패 원인 분석, 버전별 비교를 담당한다.

## 2.3 권장 기술 스택

• Python 3.11+: 데이터 분석과 자동화 중심 구현.

• FastAPI: 추후 웹앱 확장을 위한 API 서버.

• Streamlit: 1~2주 MVP 대시보드.

• pandas, numpy: OHLCV와 지표 계산.

• SQLite + Parquet: 초기 단순성과 파일 기반 백업.

• APScheduler: 08:50, 09:00, 09:40 이벤트 처리.

• YAML + .env: 파라미터와 민감정보 분리.

• pytest: 엔진 단위 테스트.

## 2.4 페르소나 입출력 계약

모든 페르소나는 동일한 출력 구조를 따른다.

{

"persona": "매기",

"market": "KRW-BTC",

"timestamp": "2026-05-10T08:55:00+09:00",

"score": 84,

"decision": "WATCH",

"confidence": 0.72,

"reasons": ["대량거래 몸통 상단 근접", "전일 고점 -0.8% 이내"],

"warnings": ["목표 공간 1.7%로 최소 기준에 가까움"],

"veto": false,

"payload": {}

}

## 2.5 Final Score 초안

09:00 초단타 MVP에서는 다음 가중치를 초기값으로 사용한다.

• Mr.K: 10%

• 매기: 25%

• Rezo: 30%

• CostA: 15%

• Iris: 20%

단, Iris가 veto=true를 반환하면 Final Score와 무관하게 진입 금지다. [검토 필요] 위 가중치는 초기 가정이며, 모의투자 결과로 검증하고 버전별로 관리해야 한다.

## 2.6 09:00 운용 시퀀스

• 08:50: 업비트 KRW 전체 또는 거래대금 상위 50개를 수집하고, 거래대금·스프레드·거래량 필터를 적용한 뒤 매기 후보 점수를 계산한다.

• 08:55: 매기 75점 이상 후보만 대시보드에 표시하고, Mr.K 레짐 모드와 CostA 최대 노출 계산을 반영한다.

• 09:00~09:03: Rezo가 RVOL, CVD, VWAP, 체결 방향을 확인한다.

• 09:03~09:10: 매기와 Rezo가 동시에 통과한 후보만 토론 엔진에 전달하고, Iris가 손익비, 스프레드, 일손실, 중복 진입을 확인한다.

• 09:10~09:30: 모의투자 진입·청산을 기록하고, 목표 도달, 손절, 시간청산을 처리한다.

• 09:30 이후: 신규 진입을 중지한다.

## 2.7 CostA 구조

CostA는 무제한 물타기를 허용하지 않는다. 아래 계산만 담당한다.

• 1차, 2차, 3차 분할매수 금액.

• 평균단가 변화.

• 평균단가와 목표수익률 기준 탈출가.

• 종목당 최대 노출금액.

• 전체 계좌 현금 여력.

• 자금 고갈 위험 점수.

## 2.8 Iris 거부 조건

Iris는 다음 조건에서 반드시 진입을 거부한다.

• 손익비 1.3 미만.

• 호가 스프레드 기준 초과.

• 일일 손실 한도 도달.

• 연속 손절 한도 도달.

• 동일 종목 중복 진입.

• 종목당 최대 노출 초과.

• API 오류 또는 데이터 누락.

• BTC 급락 필터 발동.

## 2.9 모의투자 체결 모델

초기 모의투자는 보수적으로 계산한다.

• 진입가: 신호 발생 다음 캔들 시가 또는 불리한 가격.

• 수수료: 거래소 기준보다 보수적으로 적용.

• 슬리피지: 유동성 등급별 차등 적용.

• 청산: 목표가, 손절가, 시간청산 중 먼저 발생한 조건.

• 미체결: 가격이 닿지 않으면 체결하지 않음.

# 3. 개발 Tasks: 2주 MVP 계획

## Sprint 0: 프로젝트 초기화

TASK-000. Repository 초기화

• 목표: 실행 가능한 기본 프로젝트를 만든다.

• 작업: Python 3.11+ 환경, 폴더 구조, requirements.txt 또는 pyproject.toml, .env.example, README.md.

• 완료 기준: python -m app.main 실행 가능, pytest 실행 가능, API 키 없이 모의 모드 실행 가능.

## Sprint 1: 데이터 수집과 저장

TASK-101. 업비트 Public Market Collector

• 목표: 업비트 KRW 마켓 목록, 현재가, 캔들 데이터를 수집한다.

• 작업: adapters/upbit_client.py, data/collectors.py, 1m/5m/15m/1h/1d 캔들 수집, rate limit과 429 처리.

• 완료 기준: KRW 마켓 목록 수집, 1분봉 200개 이상 저장, 누락·중복 캔들 검사 함수.

TASK-102. SQLite/Parquet 저장소

• 목표: OHLCV와 신호 데이터를 저장한다.

• 작업: data/storage.py, candles, persona_scores, signals, paper_trades 테이블, upsert 구현.

• 완료 기준: 동일 캔들 중복 저장 방지, 신호·거래 로그 조회 가능.

TASK-103. 08:50 후보군 스캐너

• 목표: 거래대금 상위 후보를 08:50에 압축한다.

• 작업: 거래대금 상위 50개 추출, 스프레드 과다 종목 제외, 유의·제외 마켓 설정 반영.

• 완료 기준: 후보 목록 JSON/DB 저장, 대시보드 확인 가능.

## Sprint 2: Feature Engine

TASK-201. 몸통 매물대 계산

• 목표: 대량거래 캔들의 몸통 구간을 지지·저항 후보로 추출한다.

• 완료 기준: 종목별 상위 매물대 3개와 현재가 거리 반환.

TASK-202. R/S Flip 후보 탐지

• 목표: 저항 돌파 직전·직후 후보를 탐지한다.

• 완료 기준: PRE_BREAKOUT, BREAKOUT, RETEST, FAILED 상태 반환.

TASK-203. Rezo 실시간 수급 지표

• 목표: RVOL, 거래량 가속도, VWAP, CVD 기초값을 계산한다.

• 완료 기준: 후보 종목별 RVOL, VWAP 위치, CVD 방향 반환.

TASK-204. 레짐/시장 필터

• 목표: BTC와 시장 전체 흐름을 점수화한다.

• 완료 기준: BULLISH, NEUTRAL, BEARISH, PANIC 중 하나 반환.

## Sprint 3: 페르소나 엔진

TASK-301. Persona Base Interface

• 목표: 모든 페르소나가 같은 입력·출력 구조를 따르게 한다.

• 완료 기준: 모든 페르소나가 동일 schema 반환.

TASK-302. 매기 구현

• 목표: 09:00 후보 사전 선별과 맥점 가격대를 산출한다.

• 완료 기준: market별 maggie_score, entry_zone, stop_loss, target 반환.

TASK-303. Rezo 구현

• 목표: 실제 수급 점화 여부를 판단한다.

• 완료 기준: rezo_score >= 80이면 strong_flow=true 반환.

TASK-304. CostA 구현

• 목표: 분할매수와 평균단가 리스크를 계산한다.

• 완료 기준: 매수 플랜별 평균단가와 탈출가 반환, max_exposure 초과 시 veto=true.

TASK-305. Iris 구현

• 목표: 최종 리스크 거부권을 구현한다.

• 완료 기준: veto 사유 저장, Iris veto 시 Final Score와 무관하게 진입 금지.

TASK-306. Mr.K 구현

• 목표: 초기에는 수동·반자동 시장 모드 입력으로 구현한다.

• 완료 기준: 대시보드에서 오늘의 운용 모드 변경 가능.

## Sprint 4: 토론·의사결정

TASK-401. Debate Engine

• 목표: 페르소나 결과를 모아 최종 결정을 만든다.

• 완료 기준: Final Score와 decision 저장, 진입·관찰·제외 사유 3줄 이상 생성.

TASK-402. Strategy 09:00 Runner

• 목표: 08:50~09:30 흐름을 자동 실행한다.

• 완료 기준: 지정 시간대에 모의 신호 자동 생성.

## Sprint 5: 모의투자와 대시보드

TASK-501. Paper Trader

• 목표: 실제 주문 없이 가상 진입과 청산을 기록한다.

• 완료 기준: paper_trades에 진입, 청산, 손익 저장.

TASK-502. Streamlit Dashboard

• 목표: 후보와 페르소나 판단을 한 화면에서 본다.

• 화면: 후보군 대시보드, 페르소나 점수판, 토론 로그, 모의 포지션, 성과 리포트.

• 완료 기준: streamlit run dashboard/streamlit_app.py 실행 가능.

## Sprint 6: 피드백과 리포트

TASK-601. 거래 결과 분석

• 목표: 승패 원인을 페르소나별로 추적한다.

• 완료 기준: 일간 리포트 자동 생성.

TASK-602. 버전 관리

• 목표: 파라미터 변경 전후 성과를 비교한다.

• 완료 기준: 특정 거래가 어떤 설정 버전에서 발생했는지 추적 가능.

## 2주 일정표

• Day 1: Repo, 저장소, 업비트 캔들 수집.

• Day 2: 후보 스캐너와 DB 저장.

• Day 3: 몸통 매물대, R/S Flip.

• Day 4: RVOL, VWAP, CVD 기초.

• Day 5: 매기, Rezo 구현.

• Day 6: CostA, Iris 구현.

• Day 7: Debate Engine, 09:00 Runner.

• Day 8: Paper Trader.

• Day 9: Dashboard v0.

• Day 10: 결과 리포트와 버전 관리.

• Day 11: 단위 테스트와 데이터 누락 검증.

• Day 12: 09:00 모의 리허설.

• Day 13: 백테스트·리플레이 테스트.

• Day 14: 1차 운영 리포트와 v0.2 작업 정의.

## Definition of Done

• 모든 핵심 모듈은 단위 테스트 1개 이상을 포함한다.

• 09:00 흐름이 수동 개입 없이 실행 가능하다.

• 실거래 버튼과 기능은 기본 비활성화한다.

• 모의거래 결과와 페르소나 점수가 DB에 저장된다.

• 오류 발생 시 거래 판단을 중단한다.

# 4. 검증·운영·피드백 플레이북

## 4.1 운영 원칙

이 앱은 예측기가 아니라 검증 시스템이다. 초기 목표는 수익이 아니라 좋은 신호와 나쁜 신호를 통계적으로 구분할 수 있는지를 확인하는 것이다.

## 4.2 검증 단계

데이터 리플레이 → 백테스트 → 모의투자 → 주문 테스트 → 소액 실거래.

MVP v0.1은 모의투자까지를 기본 범위로 한다.

## 4.3 백테스트 기준

• 기간: 최소 3개월, 권장 6~12개월. [검토 필요] 거래소 제공 데이터 범위와 전략 시간대 데이터 가용성을 확인해야 한다.

• 신호 수: 최소 100개.

• 수수료·슬리피지: 반드시 반영.

• 시간청산: 반드시 반영.

• 고점·저점 체결 착시: 금지.

• Final Score bucket 비교: 필수.

## 4.4 모의투자 기준

• 운영 기간: 최소 10거래일.

• 신호 수: 최소 100개.

• 중복 진입: 0건.

• 누락 청산: 0건.

• Iris veto 오류: 0건.

• 데이터 오류 상태 진입: 0건.

## 4.5 실전 전 게이트

실전 주문은 아래 조건을 모두 만족해야 검토한다.

1. 모의 신호 100개 이상.

2. [검토 필요] Final Score 80+ 그룹이 60 이하 그룹보다 성과 우수.

3. Iris veto가 실제 손실 회피에 기여한 사례 확인.

4. Rezo 강한 수급 점수와 실제 단기 상승 간 상관 확인.

5. CostA 과노출 경고 정상 작동.

6. API 오류·데이터 누락 시 진입 중단 작동.

7. 일간 리포트 자동 생성.

## 4.6 성과 지표

• 전체 지표: 총 신호 수, 진입 수, 관찰 수, 제외 수, 승률, 평균 수익률, 평균 손실률, 손익비, Profit Factor, 최대 낙폭, 연속 손실, 수수료·슬리피지 후 순손익.

• 페르소나별 지표: Mr.K 모드별 성과, 매기 고점 후보 성과, Rezo 수급 점수 성과, CostA 노출 경고 성과, Iris veto 회피 성과.

## 4.7 실패 원인 분류

• WRONG_POSITION: 매기 자리 판단 실패.

• FAKE_FLOW: Rezo 수급이 가짜였음.

• BAD_REGIME: 시장 환경 역행.

• COST_TRAP: CostA 분할매수로 노출 과대.

• RISK_OVERRIDDEN: Iris 경고 무시.

• SLIPPAGE: 체결 비용 과다.

• DATA_ERROR: 데이터 누락 또는 지연.

• TIMEOUT: 시간청산 실패.

• BTC_SHOCK: BTC 급락 동조.

## 4.8 업데이트 규칙

안전한 업데이트:

• 페르소나 가중치 조정.

• Final Score 컷오프 조정.

• Rezo RVOL 기준 조정.

• CostA 최대 단계 축소.

• Iris 손익비 기준 강화.

위험한 업데이트:

• 손절 규칙 완화.

• 무제한 분할매수 허용.

• 최근 1~3일 결과만 보고 로직 변경.

• 실전 중 핵심 파라미터 변경.

• Iris veto 무시.

## 4.9 버전 정책

모든 설정은 버전으로 관리한다.

• strategy_0900.yaml v0.1

• persona_weights.yaml v0.1

• risk.yaml v0.1

• feature_thresholds.yaml v0.1

거래 로그에는 반드시 해당 버전이 저장되어야 한다.

## 4.10 소액 실거래 전환 기준

전환 시에도 아래 제한을 적용한다.

• 총 운용금: 10만~30만 원.

• 1회 주문: 5천~2만 원.

• 동시 보유: 최대 3종목.

• 하루 진입: 최대 3회.

• 일일 손실: -1.5% 도달 시 중단.

• 연속 손절: 2회 도달 시 중단.

• 거래 시간: 09:00~09:30 우선.

## 4.11 운영 체크리스트

매일 08:40:

• API 상태 확인.

• DB 저장 정상 확인.

• risk.yaml 확인.

• 제외 종목 업데이트.

• Mr.K 시장 모드 입력.

매일 08:50:

• 후보 스캐너 실행.

• 매기 점수 확인.

• 거래대금 상위 후보 확인.

매일 09:00~09:30:

• Rezo 수급 감시.

• Iris veto 확인.

• 모의투자 기록 확인.

매일 09:40:

• 거래 로그 점검.

• 오류 로그 확인.

• 일간 리포트 저장.

## 4.12 중단 조건

아래 조건에서는 앱 판단을 중단한다.

• API 응답 지연·실패 연속 3회.

• DB 저장 실패.

• 현재가와 캔들 가격 불일치.

• BTC 급락 필터 발동.

• 스프레드 비정상 확대.

• 일일 손실 한도 도달.

• 시스템 시간 동기화 오류.

# 5. Cursor/Codex 작업 지시문

## 5.1 공통 지시문 헤더

당신은 멀티 페르소나 투자 앱 MVP를 구현하는 시니어 Python 개발자다. 목표는 실전 자동매매가 아니라 09:00 후보 탐지, 페르소나 점수화, 모의투자, 피드백 저장이 가능한 검증용 MVP를 빠르게 구축하는 것이다.

금지:

• 실전 주문을 기본 활성화하지 말 것.

• API Key를 코드에 하드코딩하지 말 것.

• 출금 권한을 요구하지 말 것.

• Iris veto를 우회하지 말 것.

• 손절·리스크 저장 없이 진입 신호를 만들지 말 것.

필수:

• 모든 핵심 함수는 단위 테스트를 포함할 것.

• 모든 판단 결과는 DB에 저장할 것.

• 오류 발생 시 진입 판단을 중단할 것.

• 함수 출력은 Pydantic 모델 또는 명확한 dict schema를 따를 것.

## 5.2 Prompt 1: 프로젝트 골격 생성

프로젝트 루트에 지정 폴더 구조를 생성하고, requirements.txt, .env.example, README.md를 작성한다. Python 3.11 기준으로 FastAPI, pandas, numpy, pydantic, apscheduler, streamlit, pytest, python-dotenv, requests, websockets를 포함한다. 실전 주문 기능은 stub만 만들고 기본 비활성화한다.

## 5.3 Prompt 2: 업비트 데이터 수집기

adapters/upbit_client.py와 data/collectors.py를 구현한다. KRW 마켓 목록, 1분봉·5분봉·15분봉·1시간봉·일봉 조회, rate limiter, 429 처리, candles 테이블 저장용 dict 리스트 반환을 포함한다.

## 5.4 Prompt 3: Feature Engine

features/body_zone.py, rvol.py, vwap.py, cvd.py, regime.py를 구현한다. 각 함수는 pandas DataFrame을 입력받고 계산 결과 dict를 반환한다. 빈 데이터와 NaN 입력은 안전하게 실패해야 한다.

## 5.5 Prompt 4: 페르소나 엔진

personas/base.py에 PersonaResult 모델을 정의하고, mr_k.py, maggie.py, rezo.py, costa.py, iris.py를 구현한다. 각 페르소나는 analyze(context) -> PersonaResult를 반환한다.

## 5.6 Prompt 5: Debate Engine

decision/debate_engine.py를 구현한다. Iris veto=true이면 decision=REJECT, Final Score는 가중 평균, 85 이상 ENTER_CANDIDATE, 70~84 WATCH, 70 미만 REJECT로 처리한다.

## 5.7 Prompt 6: Paper Trader

simulation/paper_trader.py를 구현한다. FinalDecision이 ENTER_CANDIDATE일 때 가상 포지션을 만들고, 다음 캔들 기준 목표·손절·시간청산을 판정하며, 수수료와 슬리피지를 보수적으로 차감한다.

## 5.8 Prompt 7: Streamlit Dashboard

dashboard/streamlit_app.py를 구현한다. 오늘의 Mr.K 운용 모드, 후보군 테이블, 페르소나 점수판, 토론 로그, 모의 포지션, 일간 성과 리포트를 표시한다. 실전 주문 버튼은 만들지 않거나 disabled 상태로 둔다.

## 5.9 Prompt 8: 09:00 Runner

app/main.py 또는 app/runner_0900.py에 09:00 전략 runner를 구현한다. 실제 시간 실행이 어렵다면 replay 모드를 먼저 구현한다.

## 5.10 Prompt 9: 피드백 리포트

feedback/performance.py를 구현한다. 페르소나 점수 bucket별 성과, Final Score별 성과, Iris veto 분석, 실패 원인 태그 집계, Markdown 리포트 생성을 포함한다.

# 6. 참고자료

• 업비트 거래 데이터 기준 시간: https://support.upbit.com/hc/ko/articles/900006049666-%EA%B1%B0%EB%9E%98-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EA%B8%B0%EC%A4%80-%EC%8B%9C%EA%B0%84%EC%9D%80-%EC%96%B8%EC%A0%9C%EC%9D%B8%EA%B0%80%EC%9A%94

• 업비트 REST API Best Practice: https://docs.upbit.com/kr/docs/rest-api-best-practice

• 업비트 초(Second) 캔들 조회: https://docs.upbit.com/kr/reference/list-candles-seconds

• 업비트 주문 생성 테스트: https://docs.upbit.com/kr/reference/order-test

• 빗썸 Candlestick REST API: https://apidocs.bithumb.com/v1.2.0/reference/candlestick-rest-api

• 빗썸 주문 요청 API: https://apidocs.bithumb.com/v2.1.0/reference/%EC%A3%BC%EB%AC%B8-%EC%9A%94%EC%B2%AD

• 빗썸 Developer Docs: https://apidocs.bithumb.com/docs/%EB%B9%97%EC%8D%B8-developer-docs

# 7. 변경 요약

• 통합 문서의 목적과 제품 성격을 문서 앞부분에서 명확히 정의했다.

• 구현 범위, 비범위, 시스템 경계, DB schema, 환경변수, epic 순서, 리스크를 별도 섹션으로 정리했다.

• PRD, 아키텍처, 개발 Tasks, 검증 플레이북, Codex 지시문이 같은 흐름으로 읽히도록 제목 체계를 정리했다.

• 반복되거나 분리되어 있던 실전 전 게이트, Iris veto, 모의투자 우선 원칙을 일관된 표현으로 통합했다.

• 시장 우위, 점수 성과, 백테스트 기간처럼 검증이 필요한 주장은 [검토 필요]로 표시했다.

• 원문의 핵심 의미는 유지하되, 문장 어조를 실행 가능한 계약형 문장으로 다듬었다.